|  |  |
| --- | --- |
|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |

|  |
| --- |
| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |

|  |
| --- |
| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  **No todas las actividades planificadas en la carta Gantt se han podido cumplir dentro de los plazos definidos originalmente, ya que algunas se debieron ajustar o postergar para asegurar la entrega de un proyecto funcional y coherente. Uno de los principales factores que ha facilitado el avance ha sido que mi práctica profesional se realiza en modalidad remota, lo que permite aprovechar mejor el tiempo al eliminar los desplazamientos. Sin embargo, esa misma práctica ha sido también el mayor desafío, ya que consume gran parte del día y limita las horas disponibles para dedicar al proyecto, lo que afecta el ritmo de desarrollo del equipo.** |

|  |
| --- |
| 2. |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  **La principal dificultad ha sido la falta de tiempo debido a las responsabilidades laborales de la práctica. Para sobrellevar esta situación, hemos optado por aprovechar los espacios libres entre tareas y organizar sesiones cortas pero productivas. De esta forma intentamos mantener un progreso constante, aunque sea en pequeñas etapas, y evitar que el proyecto se detenga por completo durante los periodos de mayor carga laboral.** |

|  |
| --- |
| 3. Hasta el momento: |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  **Siento que he aprovechado de buena manera el tiempo que tengo y he realizado un trabajo decentemente bueno. Destaco que las veces que me he puesto a trabajar en el proyecto he avanzado a grandes pasos y siento que podría mejorar mi trabajo teniendo un mejor orden para desarrollar, pues muchas veces he tenido que ir a modificar partes que estaban terminadas por querer agregar algo nuevo.** |

|  |
| --- |
| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  **Una de mis principales dudas tiene relación con la documentación del proyecto. Aunque hemos elaborado todos los documentos solicitados, no estoy completamente seguro de que cumplan con los estándares o formatos esperados. Me gustaría consultar a mi docente y compañeros sobre cómo debería estructurarse la documentación final, especialmente considerando que a lo largo de la carrera distintos profesores han tenido criterios diferentes sobre cómo presentarla correctamente.**  **.** |

|  |
| --- |
| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  Creemos que sería conveniente redistribuir algunas actividades entre los miembros del grupo. Si bien al inicio la planificación era equilibrada, las circunstancias personales y laborales de cada integrante han hecho que la carga de trabajo no se mantenga de forma uniforme. Esto ha provocado que algunos miembros asuman más tareas en ciertos periodos. Para la etapa final del proyecto, planeamos reorganizar las responsabilidades de manera más equitativa, enfocándonos en que cada integrante se encargue de desarrollar o mejorar una funcionalidad específica, garantizando así un cierre más equilibrado y colaborativo. |

|  |
| --- |
| 6. APT grupal |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  El trabajo en equipo ha sido en la mayor parte del tiempo bueno, pero existieron otros momentos en que el trabajo en equipo era inexistente en donde nadie mencionaba nada, o alguien avanzaba y nadie le preguntaba que cambios hizo o que faltaba, mientras que en los momentos buenos y que es un aspecto positivo para destacar, podíamos estar todos trabajando en algo diferente apoyándonos al instante. En cuanto a los aspectos a mejorar es sin duda reducir esos momentos en donde solo uno esta avanzando y que el equipo tenga una mejor iniciativa para querer avanzar en las partes que no están siendo desarrolladas. |